МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «АЛТАЙСКОЕ» КЯХТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

26.07.2018г. № 20 у.Усть-Дунгуй

О подготовке к паводкоопасному периоду 2018 года

 В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод 2018 года на территории МО СП «Алтайское», предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья, учитывая возможность подтопления населенного пункта Усть-Дунгуй:

1. Утвердить:

 - план противопаводковых мероприятий (приложение 1);

 - перечень сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком (приложение 2);

 - состав мобильных бригад по оказанию адресной помощи пострадавшим в результате паводка (приложение 3);

- список лиц, ответственных за контроль уровня воды и передачу информации с водомерных постов (приложение 4).

1. Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой.

 3. Распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

 И.о. главы МО СП «Алтайское» Л.Н.Гомбоева

#

# Приложение 1

#  к Распоряжению

 администрации МО «Алтайское»

 от 26 июля № 20

План

противопаводковых мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия | Датапроведения | Место проведения | Ответственный за исполнение |
| 1. | Предупредить население о зонах предполагаемого затопления (сходы, письменные извещения) | Заблаговре -менно |  | Администрация МО СП «Алтайское» |
| 2. | Определить места для временного отселения | До  | Зона подтопления паводком | Администрация МО СП «Алтайское» |
| 3. | Организовать круглосуточный контроль за паводковой обстановкой:* (выставить водомерные посты;
* передача информации с водомерных постов

(ЕДДС района 2-12-34,Администрцию района2-13-33);**При катострафическом подъеме уровня воды** | До До Ежедневно8.00, 17.00**Немедленно** |  | Администрация МО СП «Алтайское» |
| 4. | Составить список владельцев транспорта по оказанию помощи населению при угрозе наводнения, вызванной паводком и согласовать с ними порядок действий | До 26.07. | Территория МО СП «Алтайское» | Администрация МО СП «Алтайское» |
| 5. | Создать резерв ГСМ | До 27.06. | Зона затопления | Администрация МО СП «Алтайское» |