### Строительство объекта: «Школа на 30 классов в г. Кяхта РБ»

Целевая программа: План  основных  мероприятий, связанных   с  подготовкой   и  проведение  празднования  350-летия   добровольного  вхождения  Бурятии   в  состав  Российского  государства

Заказчик: МО «Кяхтинский р-он»

Заказчик-застройщик: ГУ УКС ПРБ

Генпроектировщик: ОАО «Бурятгражданпроект»

Ген.подрядчик: ООО «Стамстрой»

Муниципальный контракт от 21.08.2007 ООО «Стамстрой»: 321 627,56тыс.руб

Муниципальный контракт от 30.01.2010 ООО «Стамстрой»: 61 825,43тыс.руб

Муниципальный контракт от 28.01.2011 ООО «ЦЭФТ»: 4 950,55тыс.руб

Муниципальный контракт от 31.01.2011 ООО «Стамстрой»: 68 257,21тыс.руб

| Назначение строительства | Новое строительство |
| --- | --- |
| Стоимость по ПСД | 498 650,02т.р. |
| Освоено на 01.01.2011 | 400 259,24т.р. |
| Ожидаемое освоение |  |
| Остаток сметной стоимости на 01.01.2011, в том числе | 98 390,78т.р. |
| СМР | 54 427,58т.р |
| Оборудование, в том числе | 40 694,8т.р. |
| технологическое оборудование | 19 809,61т.р. (не торговали) |
| Прочие затраты | 3 268,4т.р. |
| Остаток лимита финансирования 2010 г. | 43 453,0 т.р. |
| Неотработанный аванс 2010 г. | 1 211,88 т.р |
| Лимит финансирования 2011г. | 53 725,9 т.р. |
| В т.ч. по бюджетам: |  |
| РБ | 43 385,1т.р |
| МБ | 10 340,78т.р. |
| Всего лимитов | 97 178,9т.р. |
| Итого к освоению в 2011 г. с учетом неотработанного аванса | 98 390,78 т.р. |
| Сроки начала строительства | Сентябрь 2007г. |
| Предполагаемый срок окончания строительства | Июль 2011г. |

Технико-экономические показатели:

Мощность – 30 классов

Общая площадь участка – 5,3792га

Площадь застройки – 6071,1м2

Общий строительный объем – 49 178,98м3

Общая площадь – 11 937,56м2