МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«кяхтинский район»»

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От             июля 2014 г.                                    № 	334                                        г. Кяхта

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
 В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии со статьей 79  Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО «Кяхтинский район».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Руководителя Администрации МО «Кяхтинский район» Эрдыниева А.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава МО «Кяхтинский район»  	                  	                     А.В.Буянтуев

Исп.Мункуева Л.В.

41-0-51

Приложение
Утверждено
постановлением

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В  ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МО «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН»

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности  МО «Кяхтинский район»  (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации   и Градостроительным кодексом  Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы и механизм осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет средств бюджета МО «Кяхтинский район» (далее – бюджет района).
1.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО «Кяхтинский район» предусматриваются в соответствии с муниципальными программами, а также в соответствии с нормативными правовыми актами  МО «Кяхтинский район» о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в муниципальные программы.
1.4. Используемые в настоящем Порядке понятия:
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости муниципального имущества путем реализации проектов строительства и реконструкции действующих муниципальных объектов;
подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных средств, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий;
реализация инвестиций в объекты капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации;
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
адресная инвестиционная программа представляет собой материал, содержащий перечень объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства и предусматривающий распределение объема бюджетных инвестиций по конкретным объектам, и формируется МКУ Администрация МО  «Кяхтинский район»»  и ежегодно утверждается Главой МО «Кяхтинский район» на очередной финансовый год и плановый период;
муниципальный заказчик объектов капитального строительства - орган местного самоуправления, бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджета МО «Кяхтинский район» при размещении заказов на выполнение работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности;
заказчик объектов капитального строительства - уполномоченное физическое или юридическое лицо, которое осуществляет реализацию адресной инвестиционной программы на основании договора, заключенного с муниципальным заказчиком в соответствии с действующим законодательством;
застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке капитальное строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности.
Застройщик отвечает за проведение инженерных изысканий на земельном участке, готовит проект и утверждает его, направляет проект и результаты на госэкспертизу, готовит полный пакет документов для получения разрешения на строительство и техническое задание на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов муниципальной собственности;
объект капитального строительства муниципальной собственности - строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов муниципальной собственности.

### 2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Инициаторами предложения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в муниципальные  программы (далее - предложение), выступает  Отдел строительства, архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кяхтинский район».

2.2. Отбор объектов капитального строительства муниципальной собственности, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом приоритетов и целей развития МО «Кяхтинский район» исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития  МО «Кяхтинский район» и стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.
2.3. Предложение оформляется в виде  проекта постановления, который содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства муниципальной собственности:
- наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (паспорт инвестиционного проекта - в случае отсутствия утвержденной проектной документации на дату подготовки предложения);
- направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение);
- наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;
- наименование заказчика, застройщика (заказчика-застройщика);
- мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;
- срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта капитального строительства;
- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
- источники финансирования;
- распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта;
- общий (предельный) объем инвестиций, необходимых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);
- распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта); по годам реализации инвестиционного проекта.
2.4. В случае необходимости корректировки проектной документации в проект постановления об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности не включенные в муниципальные программы могут быть предусмотрены средства бюджета МО «Кяхтинский район»  соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.
2.5. Предложение с пояснительной запиской и проектом постановления МКУ Администрации  МО «Кяхтинский район»  об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в муниципальные  программы (далее-Постановление), направляется  Отделом строительства, архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кяхтинский район» в;
- отдел экономики Администрации МО «Кяхтинский район» и в МКУ ФУ Администрации МО «Кяхтинский район»   для получения заключения о правильности расчета эффективности и обоснованности направления средств бюджета МО «Кяхтинский район»  на инвестиции по заявленным объектам капитального строительства;

- прокуратуру Кяхтинского района РБ для проведения антикоррупционной экспертизы.
2.6. После получения положительных заключений - Постановление  подписывается Главой-Руководителем Администрации  МО «Кяхтинский район».

2.7. При получении отрицательного заключения от Отдела экономики Администрации МО «Кяхтинский район» или МКУ ФУ Администрации МО «Кяхтинский район» или прокуратуры Кяхтинского района РБ объект капитального строительства муниципальной собственности подлежит либо исключению из представленных предложений, либо документы по такому объекту подлежат доработке в соответствии с указаниями, содержащимися в заключении.
2.8. После принятия Постановления Отдел строительства, архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кяхтинский район» направляет предложения  для включения данного объекта в проект адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период в срок не позднее 1 июля текущего финансового года.

Одновременно принимается Постановление Главы-Руководителя Администрации  МО «Кяхтинский район»  о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в муниципальные  программы.

### 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МО «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН»

3.1. Формирование адресной инвестиционной программы осуществляется Отделом строительства, архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кяхтинский район» на основании Постановлений Главы-Руководителя Администрации  МО «Кяхтинский район» о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с предложениями, внесенными в бюджет МО «Кяхтинский район».
3.2. В адресную инвестиционную программу также включаются объекты капитального строительства муниципальной собственности:
- предусмотренные федеральными, республиканскими программами и софинансируемые из федерального, республиканского бюджетов;
3.3. Предусмотренные в муниципальных программах бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности включаются в адресную инвестиционную программу в соответствии со сроками реализации объекта инвестиций.
3.4. Адресная инвестиционная программа формируется Отделом строительства, архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кяхтинский район», утвержденными постановлением Главы-Руководителя Администрации  МО «Кяхтинский район», с указанием:
- наименования объекта капитального строительства;
- вида выполняемых работ (строительство, реконструкция, техническое перевооружение);
- вида экономической деятельности (отрасли) объекта;
- муниципального заказчика и заказчика-застройщика;
- сметной стоимости объекта капитального строительства;
- предельного объема средств, необходимых на реализацию инвестиций, с выделением объема средств на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий;
- источника финансирования.
3.5. В приоритетном порядке в адресную инвестиционную программу включаются:
- незавершенные строительством (переходящие) объекты строительства, подлежащие завершению в планируемом периоде;
- объекты капитального строительства, по которым принятые в пределах лимитов бюджетных обязательств денежные обязательства бюджета МО «Кяхтинский район» остались неисполненными по причине недостаточности фактически выделенных средств;
- объекты капитального строительства, софинансируемые за счет субсидий из  республиканского и федерального бюджетов;
- объекты капитального строительства, для которых муниципальными заказчиками обеспечивается ~ привлечение иных дополнительных источников финансирования;
- социально значимые объекты, соответствующие приоритетам социально-экономического развития МО «Кяхтинский район» на планируемый период.
3.6. Отдел строительства, архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кяхтинский район» формирует проект адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период в форме Постановления  и направляет его на утверждение Главе-Руководителю Администрации МО «Кяхтинский район» в срок до 1 августа текущего финансового года.
3.7. МКУ Финансовое управление Администрации МО «Кяхтинский район»  на основании муниципальных программ, а также в соответствии с нормативными правовыми актами МО «Кяхтинский район» о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности включает расходы по финансированию объектов капитального строительства в проект бюджета МО «Кяхтинский район» на очередной финансовый год.
3.8. В случае необходимости приведения адресной инвестиционной программы в соответствие с решением о бюджете МО «Кяхтинский район» на текущий финансовый год вносятся необходимые изменения и утверждаются Главой-Руководителем Администрации МО «Кяхтинский район».
3.9. Внесение изменений в адресную инвестиционную программу в течение текущего финансового года допускается в следующих случаях:
- изменения объемов бюджетных инвестиций по стройкам и объектам на основании итогов осуществления муниципальных закупок;
- при дополнительном направлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства при корректировке бюджета;
- отсутствия утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации по состоянию на 1 июля текущего года при реализации инвестиций в объекты капитального строительства в текущем финансовом году;
- отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации;
- возникновения событий чрезвычайного характера, требующих включения бюджетных инвестиций в адресную инвестиционную программу;
- изменения объемов бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства в связи с уточнением объемов выполняемых работ и услуг;
- установления фактов нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на финансирование объектов капитального строительства;
- возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ по объектам капитального строительства, или выполнение работ по объектам капитального строительства становится нецелесообразным;
- возникновения иных обстоятельств, препятствующих реализации программы.
Изменения объема финансирования бюджетных инвестиций, направляемых на оплату выполненных работ, оказанных услуг и произведенных затрат, в связи с инфляцией в течение финансового года не производятся.
3.10. Муниципальные заказчики, исходя из вышеперечисленных случаев (п. 3.9), уточняют объемы средств бюджета МО «Кяхтинский район», размеры и источники финансирования на весь период строительства с разбивкой по годам и представляют в Отдел строительства, архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кяхтинский район» предложения о внесении изменений в адресную инвестиционную программу.
3.11. Отдел строительства, архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации МО «Кяхтинский район» на основе предоставленных предложений вносит изменения в адресную инвестиционную программу и направляет ее на утверждение Главе-Руководителю Администрации  МО «Кяхтинский район».
3.12. После утверждения изменений в адресную инвестиционную программу МКУ Финансовое управление Администрации МО «Кяхтинский район» производит подготовку соответствующих изменений в решение о бюджете МО «Кяхтинский район» на текущий финансовый год.

3.13. Финансирование объектов капитального строительства, включенных в адресную инвестиционную программу на очередной финансовый год, осуществляется в соответствии с порядками исполнения бюджета МО «Кяхтинский район» по расходам, составления и ведения кассового плана МО «Кяхтинский район».
3.14. Объемы финансирования расходов доводятся МКУ ФУ Администрации МО «Кяхтинский район» до главных распорядителей бюджетных средств  МО «Кяхтинский район» в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета МО «Кяхтинский район, лимитами бюджетных обязательств, кассовым планом.

### 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ

### ПОЛНОМОЧИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4.1.Согласно части 4 ст.79 БК РФ МО «Кяхтинский район» предоставляется право передать на безвозмездной основе, на основании Соглашения свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности) бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя (далее-Учреждения) или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых осуществляются права собственника имущества (далее-Предприятия).

4.2. Отдел земельных и имущественных отношений Администрации МО «Кяхтинский район» готовит Постановление Администрации МО «Кяхтинский район» о праве передачи указанному в п.4.1., с указанием сроков заключения соответствующего Соглашения.

4.3. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) объектов недвижимого имущества приобретаемых в муниципальную собственность, и должно содержать в том числе:

- Цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта строительства или объекта недвижимого имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, указанным в  п.3.4. настоящего Порядка, а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности, в том числе объема бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете МО «Кяхтинский район».

В случае предоставления бюджетных инвестиций из федерального бюджета их объем должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному федеральной адресной инвестиционной программой;

- Положения устанавливающие права и обязанности муниципальных Учреждений и муниципальных Предприятий по заключению и исполнению от имени МО «Кяхтинский район» муниципальных контрактов;

- Ответственность муниципальных Учреждений и муниципальных Предприятий за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;

- Положение, устанавливающее право МО «Кяхтинский район», на проведение проверок соблюдения муниципальных Учреждений и муниципального Предприятия условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

- Положение, устанавливающие обязанности муниципальных Учреждений и муниципальных Предприятий по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности в МКУ Администрация МО «Кяхтинский район».

Соглашение о передаче полномочий является основанием для открытия МКУ Администрация МО «Кяхтинский район» в отделении №12 Федерального казначейства лицевых счетов муниципальным Учреждениям и муниципальным Предприятиям являющимися получателями бюджетных средств по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

4.4. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальным Предприятиям влечет соответствующее увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством о муниципальных унитарных предприятиях.
4.5. Авансирование работ (услуг) по объектам капитального строительства, включенным в адресную инвестиционную программу, осуществляется в размерах, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами  МО «Кяхтинский район».
4.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

4.7.Не допускается при исполнении бюджета МО «Кяхтинский район» предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

### 5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных инвестиций за счет средств бюджета района осуществляется Контрольно-счетной палатой МО «Кяхтинский район», МКУ ФУ Администрации МО «Кяхтинский район», другими органами в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
Получатели бюджетных средств по требованию указанных выше органов представляют проектно-сметную, финансовую и иную документацию по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов муниципальной собственности.
5.2. В случае нецелевого и неэффективного использования предоставленных бюджетных средств, а также несвоевременного введения в действие объектов и представления отчетности о выполненных работах получатели бюджетных средств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### Приложение.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(тыс. рублей)

| Наимено- вание строек и объектов | РЗПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | стоимость на начало строи- тельства | сметной стоимости на отчетную дату | Выделено бюджетных инвестиций на ___ год | Выполнены работы за отчетный период | бюджетных инвестиций на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |