Информация о ходе исполнения поручений

Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства  Республики Бурятия

по выполнению наказов избирателей, данных кандидату в Президенты РФ В.В. Путину

по Кяхтинскому району (протокол № 01 – и008 – 7498 от 25.10.2012г.)

(по состоянию на  30.04.2014г.)

| № п/п | Наказ | Поручение Главы РБ | Исполнители, срок исполнения | Результат, предложения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Разработать республиканскую программу, куда бы вошли вопросы материальной поддержки молодых учителей, начинающих трудовую деятельность на селе. | Подготовить и согласовать проект постановления Правительства РБ по внесению изменений в существующий порядок предоставления субсидий на улучшение жилищных условий молодым специалистам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ Срок: 2012г. Срок: 2013г. | Из информации Администрации МО «Кяхтинский район» следует: Молодым специалистам, имеющим высшее и среднее профессиональное образование, прибывшим работать в образовательных учреждениях района осуществляется единовременная выплата в сумме 5000 рублей, а также стимулирующие выплаты согласно «положения о распределении стимулирующей выплаты педагогическим работникам». Молодые учителя участвуют в различных программах: «Обеспечение жильем молодых семей», «Ипотечное кредитование молодых семей». Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ сообщает: В ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» (постановление Правительства РБ от 07.10.2009 № 382) отсутствовали ограничения по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам по сфере деятельности (месте работы), кроме хронологического порядка. С 2014 года в рамках ГП «Развития АПК» действует подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Постановлением Правительства РБ от 27.12.2013 № 726 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 г. №598 утверждены правила распределения субсидий. Пунктом 6, раздела 2 правил установлена очередность предоставления гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья. Кроме того, реестр получателей социальных выплат формируется МО района. Таким образом, внести изменения в действующий федеральный нормативно-правовой акт невозможно. Предлагаем снять с контроля в связи с признанием дальнейшего исполнения нецелесообразным. |
| 2.3 2.3.3 | Строительство дома культуры в г. Кяхта (работники культуры). | Включить строительство дома культуры в РЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Бурятия на 2009-2018гг». | Министерство строительства и модернизации ЖКК РБ Срок: 2014 - 2015г.г. | Администрация МО «Кяхтинский район»: -В соответствии с мероприятиями республиканской целевой Программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Бурятия на 2009-2018гг.» на реконструкцию и сейсмоусиление Дома культуры на 200 мест в г. Кяхта запланировано 187,0 млн. руб, в том числе на 2014 г. – 50,0 млн. руб, на 2015 г. – 137,0 млн. руб. Для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в настоящее время проектно-сметная документация на данный объект находится в Красноярском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России». Наказ выполним, срок: 2015 год. |
| 2.5 | Капитальный ремонт Большекударинского ФАПа | Провести текущий ремонт Большекударинского ФАПа | Администрация МО «Кяхтинский район» Срок: 2013г. Срок: 2016г. | Министерство здравоохранения РБ сообщает: Капитальный ремонт Большекударинского ФАПа включен в проект «О внесении изменений в РЦП «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на 2013-2018г.г.» на 2016г. с объемом финансирования 540,0 тыс.руб. Предлагаем продолжить контроль. |
| 2.8 | Ремонт системы отопления в МОУ Алтайская СОШ, МОУ Шарагольская СОШ, МОУ Кударинская СОШ, МОУ Тамирская СОШ, МОУ Унгуркуйская ООШ, МОУ Большекударинская СОШ, МОУ Чикойская СОШ, МОУ Большелугская СОШ, МОУ Усть-Кяхтинская СОШ. | Провести ремонт систем отопления за счет средств, выделяемых по Программе модернизации образования. | Министерство образования и науки РБ, Администрация МО «Кяхтинский район» Срок: 2013г. | Администрация МО «Кяхтинский район» Ремонт системы отопления: МОУ Алтайская СОШ выполнен; МОУ Шарагольская СОШ – выполнен; МОУ Кударинская СОШ - выполнен; МОУ Чикойская СОШ – выполнен; МОУ Большекударинская СОШ - частично выполнен. МОУ Тамирская СОШ - в плане на 2014 год; МОУ Унгуркуйская ООШ – в плане на 2014 год; МОУ Большелугская СОШ, МОУ Усть-Кяхтинская СОШ - в плане на 2014-2015 гг. Предлагаем продолжить контроль до конца 2015 г. |
| 2.9 2.9.1 | Строительство ледового дворца. | Подобрать типовой проект катков с приемлемой стоимостью. | Министерство строительства и модернизации ЖКК РБ Срок: 2012г. Срок: 01.07.2013г. | Строительство катков с искусственным льдом признано в республике нецелесообразным и дорогостоящим. Дано новое поручение Главы РБ - разработать типовой проект крытого катка с естественным льдом для дальнейшей его привязки на местности в районах. Министерством строительства и модернизации ЖКК представлена информация от 16.01.2014 № 06/11-и006-119 Выполнено. Предлагаем снять с контроля. |
| 2.9.2 |  | Доработать и включить строительство объекта в проект РЦП «Каждой школе спортивный зал» на 2011-2015гг.» (в числе 12 ледовых катков), | Министерство образования и науки РБ, Республиканское агентство по физической культуре и спорту Срок: 2012г. Срок: 01.07.2013г. Срок: до 01.07.2014г. | Администрация МО «Кяхтинский район» сообщает: Ввиду отсутствия средств на финансирование разработки ПСД, вопрос отложен на 2014г. Предлагаем продолжить контроль. |
| 2.9.3 |  | Проработать вопрос по включению в ФЦП (Протокол от 24.02.2014 № 01.08-008-и1027) | Республиканское агентство по физической культуре и спорту Срок: 2014г. | В работе. Предлагаем продолжить контроль. |
| 2.10 | Решить вопрос по медицинскому колледжу, который находится в аварийном состоянии. | Проработать вопрос по включению объекта в проект РЦП «Капитальный ремонт объектов социальной сферы в Республике Бурятия на 2013 – 2017гг.» на 2014 г. с разработкой ПСД в 2013г. | Министерство здравоохранения РБ Срок: 2012г. Срок: 2016г. | Министерство здравоохранения РБ сообщает: капитальный ремонт медицинского колледжа в г.Кяхта был включен в проект постановления Правительства РБ «О внесении изменений в РЦП «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на 2013-2018 г.г.» на 2016 год, но в связи с выходом постановления Правительства РБ от 06.06.2013 №280 были включены объекты социальной сферы, капитальный ремонт которых был предусмотрен на период с 2013г. по 2015г. Предлагаем: 1. Министерству здравоохранения РБ проработать вопрос и внести предложения по дальнейшему исполнению наказа; 2. Представить информацию до 01.05.2014г. в Контрольный комитет; 3. Продолжить контроль. |
| 2.11 | Строительство бассейна. | Внести предложения в Федеральные органы государственной власти по включению в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 г.» строительства бассейна с 2017 года. | Министерство экономики РБ Срок: 2012г. | Предлагаем: 1. Администрации МО «Кяхтинский район» совместно с Министерством экономики РБ проработать вопрос и внести предложения по дальнейшему исполнению наказа; 2. Представить информацию до 01.05.2014г. в Контрольный комитет; 3. Продолжить контроль. Администрация МО «Кяхтинский район»: В местном бюджете финансовые средства на строительство бассейна отсутствует. По линии «Единой России» направлена заявка в исполком БРО «Единая Россия» для решения вопроса о финансировании. |
| 2.14 | Строительство спортивного зала в МОУ Баин-Булакская СОШ, МОУ Малокударинская СОШ, МОУ Кяхтинская СОШ №3, МОУ Кяхтинская СОШ №4 | Рассмотреть вопрос строительства спортивных залов в рамках реализации Программы модернизации образования. | Министерство образования и науки РБ, Администрация МО «Кяхтинский район» Срок: 2012г. Срок: 2013г. | Администрация МО «Кяхтинский район» сообщает: В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете строительство спортивного зала в МОУ «Баин-Булакская СОШ», МОУ «Малокударинская СОШ» не включено в программу развития общественной инфраструктуры на 2014г. Строительство спортивного зала в МОУ «Кяхтинская СОШ № 3» включено Республиканским агентством по физической культуре и спорту в проект РЦП «Развитие физической культуры, спорта, спортивно-оздоровительного туризма в РБ на 2011-2015 г.г.», с объемом финансирования 13 300 тыс. рублей, на 2015г. Учащиеся МОУ «Кяхтинская СОШ № 4» будут заниматься в СК «Олимп». Предлагаем продолжить контроль до конца 2015г. |
| 2.15 2.15.1 | Проведение капитального ремонта в МОУ Хоронхойская СОШ, МОУ Кударинская СОШ, МОУ Шарагольская СОШ | Провести капитальный ремонт в МОУ Хоронхойская СОШ, МОУ Кударинская СОШ, МОУ Шарагольская СОШ за счет средств выделяемых по Программе модернизации образования. | Министерство образования и науки РБ, Администрация МО «Кяхтинский район» Срок: 2013г. | Администрация МО «Кяхтинский район» сообщает: в 2012 г. был проведен капитальный ремонт в МОУ «Хоронхойская СОШ», МОУ «Кударинская СОШ». МОУ «Шарагольская СОШ» вошла в РЦП «Капитальный ремонт аварийных объектов социальной сферы Республики Бурятия на 2013-2017 гг», на 2014г. Предлагаем продолжить контроль до конца 2014г. |
| 2.16 2.16.1 | Замена кровли и электропроводки в МОУ Кяхтинская СОШ №4 | Провести замену кровли и электропроводки за счет средств выделяемых по Программе модернизации образования. | Министерство образования и науки РБ, Администрация МО «Кяхтинский район» Срок: 2013г. | Администрация МО «Кяхтинский район» сообщает: Произведена замена кровли ( на сумму 3 465 500 руб.) и замена электропроводки (на сумму 1 100 000 руб.) Выполнено. Предлагаем снять с контроля. |

Глава МО «Кяхтинский район»							А.В. Буянтуев

Исп. Слепнева Т.Ю.

тел. 8 (301 42) 91-5-20