АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15 января                                                                                                                     № 127

г. Кяхта

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 26 января 1999 года № 98 «О защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях защиты населения, объектов экономики, обеспечения безопасности населенных пунктов, гидротехнических сооружений, для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, обусловленные весенним половодьем и летними паводками (апрель - сентябрь 2012 года):

1. Утвердить «План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и летних паводков МО Кяхтинский район на 2012 год» (согласно приложения).

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:

- принять к руководству данное распоряжение, утвердить планы мероприятий по подготовке к весенне-летним паводкам на вверенных территориях соответствующими распоряжениями;

- в срок до 20 марта  2012 года уточнить планы эвакуации населения, места временного размещения, организацию всех видов обеспечения, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при весеннем половодье и летних паводках, обеспечить создание запасов продовольствия, топлива и финансовых средств для организации жизнеобеспечения населения, проживающего в зонах возможного подтопления;

- во избежание несчастных случаев в паводкоопасный период проводить разъяснительную работу среди населения на вверенных территориях;

- провести обследование и обеспечить защиту скотомогильников, источников водоснабжения, несанкционированных свалок, расположенных в водоохраной зоне;

- провести обследование гидротехнических сооружений, расположенных на вверенных территориях, в срок до 20 марта представить информацию о состоянии гидротехнических сооружений и их готовности к пропуску вод в период весеннего половодья и летних паводков ведущему специалисту по делам ГО и ЧС МО «Кяхтинский район» Шевченко С.О.;

- в срок до 20 марта 2012 года представить обосновывающие материалы по проведению ремонта аварийных гидротехнических сооружений (фотографии, сметы расходов на проведение работ, сведения о прошлых и возможных ущербах, акты обследования ГТС);

- в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации немедленно сообщать диспетчеру единой диспетчерской службы Кяхтинского района по телефону 01, 91-8-32, а также предоставлять доклад в соответствии с «Положением о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий», утвержденного постановлением Главы МО «Кяхтинский район» № 204 от 05.09.2007 года;

3. Рекомендовать главному врачу МУЗ «Кяхтинская ЦРБ» (Санжижапов Н.Ц.) обеспечить готовность медицинских учреждений, бригад скорой помощи и координацию их действий для оказания медицинской помощи пострадавшему населению в зонах ЧС и пунктах временного размещения населения при его отселении.

4. Рекомендовать начальнику Кяхтинского дорожно-ремонтно-строительного участка (Лизунов А.С. – по согласованию), специалисту 1-го разряда отдела ЖКХ, строительства, архитектуры и транспорта (Цырентаров А.В.):

- принять своевременные меры по организации дорожного движения, в том числе и организации объездов в случае возможного подтопления автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечить готовность сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-восстановительных работ;

- принять меры по беспрепятственному пропуску паводковых вод через искусственные сооружения (мосты, водопропускные трубы) на дорогах федерального и регионального значения;

- обеспечить организацию работы объектов и транспортных коммуникаций.

5. Рекомендовать начальнику Кяхтинского филиала РГУ «Бурятская республиканская станции по борьбе с болезнями животных» (Ринчинова О.Н. – по согласованию):

- привести в готовность силы и средства для осуществления контроля за эпизоотической обстановкой и в случае её ухудшения, принять необходимые меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организовать контроль за состоянием скотомогильников, расположенных в зонах возможного подтопления.

6. Рекомендовать начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора в Селенгинском районе (Цыдыпов Ц.Б.. – по согласованию):

- спланировать мероприятия по надзору за противоэпидемическим, санитарно-гигиеническим обеспечением населения в зонах возможного подтопления;

- обеспечить готовность к работе  в условиях чрезвычайных ситуаций бактериологических, санитарно-гигиенических и вирусологических лабораторий;

- уточнить расчеты потребности, наличие и создать запасы дезинфицирующих средств для проведения дезинфекционных мероприятий в зонах возможного подтопления.

7. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Кяхтинскому району (Анищенко С.В. – по согласованию) обеспечить соблюдение общественного порядка при угрозе и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением ледохода, весенним половодьем и летними паводками.

8. Ведущему специалисту по ГО и ЧС МО «Кяхтинский район» (Ванчиков Л.А.) до 15 апреля 2012 года:

- организовать взаимодействие с командованием частей Кяхтинского гарнизона по вопросам оказания помощи при проведении взрывных работ в случае образования ледяных заторов на реках района;

- организовать взаимодействие с начальником гидрометеорологической станции Кяхта (Кулишёв С.В.) по вопросам мониторинга и прогнозирования паводковой обстановки и своевременному предоставлению информации о прогнозируемых опасных явлениях в администрацию района.

9. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

10. Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава - Руководитель Администрации

МО «Кяхтинский район»                                                                                       В.Ж. Цыремпилов

Л.А. Ванчиков

92-1-34

|  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к распоряжению Главы - Руководителя администрации МО "Кяхтинский район" от _15 января 2012 года__ № _127_ |
| П Л А Н |
| мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС |
| в период весеннего половодья и паводков МО "Кяхтинский район" на 2012 год |
| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| 1 | Подготовка и издание распоряжений по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, в период весеннего половодья и летних паводков | до 10 марта 2012 года | Председатель КЧС района, ведущий специалист по делам ГО и ЧС | администрация района, главы поселений района |  |
| 2 | Определение территорий, населенных пунктов, объектов экономики, которые могут быть подвержены затоплению в период весеннего половодья и летних паводков. | март 2012 года | Председатель КЧС района, ведущий специалист по делам ГО и ЧС | администрация района, главы поселений района |  |
| 3 | Уточнение плана эвакуации населения из возможных зон затопления, состава сил и средств, привлекаемых на проведение АСДНР | март 2012 года | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС | администрация района, главы поселений района |  |
| 4 | Проведение заседания КЧС по вопросам готовности населенных пунктов, спасательных служб к весеннему половодью и летним паводкам. | март 2012 года | Председатель КЧС района, ведущий специалист по делам ГО и ЧС | администрация района, главы поселений района |  |
| 5 | Организация проведения необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки, возможными местами образования ледовых заторов, повышением уровня воды на водных объектах и состоянием гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья | в течении года | главы поселений, руководители организаций | госинспектора Центра ГИМС |  |
| 6 | Создание и обеспечение готовности резервов финансовых и необходимых материальных ресурсов, а также сил и средств организаций для предупреждения и локализации аварий на ГТС и других ЧС, вызванных прохождением весеннего половодья и паводков | в течении года | главы поселений, руководители организаций | администрация района |  |
| 7 | Проведение организационной и разъяснительной работы среди населения о его поведении в период прохождения ледохода, паводка и вскрытия рек. | в течении года | главы поселений | администрация района |  |
| 8 | Систематическое информирование населения через средства массовой информации о состоянии водоемов и снежного покрова. | в течении года | редакция газеты "Кяхтинские вести" | администрация района |  |
| 9 | Обследование всех гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, дорог, мостов попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами и принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | март-апрель 2012 года | главы поселений, начальник РЭС, ДРСУ, начальник УТЭ "Кяхтинский район" | комиссия по ЧС района, ведущий специалист по делам ГО и ЧС |  |
| 10 | Определение и подготовка помещений на случаи размещения населения, материальных ценностей, эвакуируемых из затопляемых мест. Предусмотреть снабжение эвакуируемого населения продуктами питания, создание условий для их временного проживания. | до 01 апреля 2012 года | главы поселений | администрация района |  |
| 11 | Организация взаимодействия с органами военного командования по вопросам оказания помощи при эвакуации населения из зон затопления, проведению взрывных работ в местах ледовых заторов. | в течении года | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС | администрация района, главы поселений района |  |
| 12 | Проведение мероприятий по предварительному ослаблению ледяного покрова для предотвращения образования заторов и зажоров. | по мере необходимости | главы поселений | органы военного командования, госинспектора Центра ГИМС |  |
| 13 | Организация взаимодействия с ГУ МЧС по РБ по вопросам оказания помощи в случае угрозы затопления населенных пунктов. | в течении года | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС | госинспектора Центра ГИМС |  |
| 14 | Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к наводнению временных переправ. | в течении года | главы поселений, начальник ДРСУ | комиссия по ЧС района, ведущий специалист по делам ГО и ЧС |  |
| 15 | Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей | в течении года | главы поселений, начальник ДРСУ, начальник ЖД станции "Наушки" | комиссия по ЧС района, ведущий специалист по делам ГО и ЧС |  |
| 16 | Подготовка к восстановлению поврежденных наводнением систем водо - тепло - энергоснабжения и связи, разрушенных или поврежденных дорог. | в течении года | главы поселений, начальник РЭС, ДРСУ, начальник УТЭ "Кяхтинский район" | комиссия по ЧС района, ведущий специалист по делам ГО и ЧС |  |
| 17 | Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло - электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций. | в течении года | главы поселений, начальник РЭС, ДРСУ, начальник УТЭ "Кяхтинский район" | комиссия по ЧС района, ведущий специалист по делам ГО и ЧС |  |
| 18 | Проведение противоэпидемических мероприятий в местах возможного затопления. | по мере необходимости | управление Роспот-ребнадзора по РБ в Селенгинском районе | комиссия по ЧС района, ведущий специалист по делам ГО и ЧС |  |
| 19 | Организация охраны общественного порядка в период и местах проведения эвакуации населения из мест возможного затопления. | в период эвакуации | Начальник РОВД, главы поселений | комиссия по ЧС района, ведущий специалист по делам ГО и ЧС |  |

# Text boxes

О мероприятиях по защите населения и территорий в период весеннего половодья и паводков в 2012 году.